VIENOŠANĀS

[ Komersanta nosaukums ] jauna elektroenerģijas pārvades sistēmas pieslēguma ierīkošanai RAŽOTĀJAM

Rīgā,						  	Vienošanās datums skatāms laika zīmogā

Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls", vienotais reģistrācijas Nr. 40003575567, kuru, pamatojoties uz statūtiem un 2022.gada 19.septembra pilnvaru Nr.2.6/2022/27 pārstāv divi valdes locekļi, turpmāk tekstā PSO,

[ Komersanta nosaukums ], vienotais reģistrācijas Nr. [ komersanta reģistrācijas numurs ], kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv tās [ amats, vārds, uzvārds ], turpmāk tekstā [ Komersanta nosaukums ], katra atsevišķi saukta par Pusi, bet kopā - par Pusēm,

ņemot vērā, ka:

- [ Komersanta nosaukums ] [ datums ] iesniedza PSO pieteikumu jauna elektroenerģijas pārvades sistēmas pieslēguma ierīkošanai;

- PSO [ datums ] izdeva [ Komersanta nosaukums ] tehniskās prasības TTP-[ Tehnisko prasību identifikācijas numurs ] jauna elektroenerģijas pārvades sistēmas pieslēguma ierīkošanai apakšstacijā [ Apakšstacijas nosaukums ], (turpmāk – Tehniskās prasības);

vienojas noslēgt vienošanos par [ Komersanta nosaukums ] jauna elektroenerģijas pārvades sistēmas pieslēguma ierīkošanu, turpmāk tekstā – Vienošanās:

- Vispārīgie noteikumi.

PSO un [ Komersanta nosaukums ] slēdz šo Vienošanos, ņemot vērā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 26.jūnija lēmumu Nr.1/4 "Tīkla kodekss elektroenerģijas nozarē" un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 22.februāra lēmumu Nr.1/6 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem" (turpmāk tekstā – Pieslēguma noteikumi).

- Vienošanās priekšmets.

  - Puses apņemas sadarboties, lai nodrošinātu [ Komersanta nosaukums ] elektroenerģijas pārvades sistēmas pieslēguma ierīkošanu. Elektroenerģijas pārvades sistēmas pieslēgums (turpmāk – Pieslēgums) šīs Vienošanās izpratnē ir elektrotīkla daļa, kuru ierīko elektroenerģijas pievadīšanai no Tehniskajās prasībās TTP-[ Tehnisko prasību identifikācijas numurs ] norādītās elektroietaišu piederības robežas līdz pieslēguma vietai elektroenerģijas pārvades sistēmā.

  - Puses apzinās, ka [ Komersanta nosaukums ] Pieslēguma ierīkošana ir jāpabeidz 3 gadu laikā no šīs Vienošanās noslēgšanas brīža. Gadījumā, ja Pieslēguma ierīkošana netiek pabeigta un Sistēmas pakalpojumu līgums netiek noslēgts šajā punktā noteiktajā termiņā, , tad PSO ir tiesības anulēt [ Komersanta nosaukums ] izsniegtās Tehniskās prasības TTP-[ Tehnisko prasību identifikācijas numurs ], vienlaikus izbeidzot uzsāktos Pieslēguma ierīkošanas darbus, par to [ Komersanta nosaukums ] nosūtot rakstveida paziņojumu. Attiecīgi, Puses plāno visas ar Pieslēguma ierīkošanu saistītās darbības tā, lai šis termiņš tiktu ievērots. Puses pieliks visas pūles, lai noslēgtu Pieslēguma līgumu 1 (viena) gada laikā no šīs Vienošanās noslēgšanas brīža.

  - Šī Vienošanās ietver šādus Pieslēguma ierīkošanas posmus:

    - Pieslēguma būvprojekta izstrādāšana, saskaņošana un akceptēšana būvniecības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un termiņos, autoruzraudzība (turpmāk tekstā – Būvprojektēšana), kā arī būvprojekta ekspertīze;

    - Pieslēguma ierīkošanai nepieciešamo primāro un sekundāro iekārtu un materiālu (turpmāk tekstā – Iekārtas) iegāde;

    - Būvniecības montāžas darbi, šo darbu nodošana ekspluatācijā būvniecības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un termiņos (turpmāk – Būvniecība), kā arī būvdarbu būvuzraudzība.

  - Šīs Vienošanās ietvaros netiek regulēti jautājumi, kas saistīti ar izbūvētā Pieslēguma ekspluatācijas paziņošanas procedūras un elektroiekārtu pārbaužu veikšanas kārtību. Šīs darbības, kā arī visas citas darbības, kas ir nepieciešamas izbūvētā Pieslēguma ekspluatācijas uzsākšanai, bet nav atrunātas šajā Vienošanās, Puses saskaņā ar normatīvo aktu prasībām veiks Pieslēguma līgumā un Sistēmas pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā.

  - [ Komersanta nosaukums ] sedz visas ar Pieslēguma ierīkošanu (Būvprojektēšanu, Iekārtu iegādi un Būvniecību) saistītās izmaksas.

  - Visi šīs Vienošanās noteikumi attiecas tikai uz 2.3.punktā minēto Pieslēguma ierīkošanas posmu īstenošanu, ja vien Vienošanās tekstā tieši nav noteikts pretējais. Visas elektroietaises, kuras tiek/tiks ierīkotas [ Komersanta nosaukums ]  pusē aiz Tehniskajās prasībās TTP-[ Tehnisko prasību identifikācijas numurs ] norādītās elektroietaišu piederības robežas, ir [ Komersanta nosaukums ] īpašums, un to ierīkošanu nodrošina un par to ierīkošanu ir atbildīga [ Komersanta nosaukums ]. PSO neuzņemas nekādu atbildību attiecībā uz būvdarbiem, materiāliem un iekārtām, kas tiek veikti, piegādāti vai uzstādīti aiz iepriekš minētās piederības robežas.

  - [ Komersanta nosaukums ] ir informēta un piekrīt, ka [ Komersanta nosaukums ] Pieslēguma ierīkošanas ietvaros veiktie darbi un piegādātās iekārtas pilnā komplektācijā, jebkurā darbu izpildes stadijā un/vai pēc nodošanas - pieņemšanas ekspluatācijā kopumā ir neapstrīdams PSO īpašums.

- Būvprojektēšana, iekārtu piegāde un būvniecība.

  - Puses vienojas, ka [ Komersanta nosaukums ] īsteno vienotu iepirkuma procedūru Pieslēguma ierīkošanai, kas ietver Būvprojektēšanu, Iekārtu piegādi un Būvniecību. Iepirkumu procedūras rezultātā tiek izvēlēts viens būvkomersants visam plānotajam PSO apjomam.

  - [ Komersanta nosaukums ] apņemas iepirkuma procedūras ietvaros paredzēt un īstenot:

    - Pieslēguma ierīkošanas būvprojekta izstrādāšanu atbilstoši Tehniskajām prasībām TTP-[ Tehnisko prasību identifikācijas numurs ] un projektēšanas uzdevumam;

    - Iekārtu pasūtīšanu atbilstoši PSO izstrādātām un izsniegtām Iekārtu pasūtīšanas tehniskajām specifikācijām;

    - PSO Pieslēguma ierīkošanas būvkomersanta kvalifikācijai izvirzīto prasību un līguma projekta ar PSO atbilstoši PSO sniegtai redakcijai iekļaušanu iepirkuma procedūras dokumentācijā;

    - Izvēlētā Pieslēguma ierīkošanas būvkomersanta iesniegtā Pieslēguma ierīkošanas laika grafika saskaņošanu ar PSO, būvkomersanta iesniegtās Iekārtu tehniskās dokumentācijas, tajā skaitā aizpildītu tehnisko specifikāciju, un citas dokumentācijas, kas var ietekmēt Pieslēguma atbilstību Tehniskajām prasībām TTP-[ Tehnisko prasību identifikācijas numurs ] saskaņošanu ar PSO.

  - PSO izsniedz [ Komersanta nosaukums ] Vienošanās 3.2.punktā minēto dokumentāciju iepirkuma procedūras rīkošanai 90 (deviņdesmit) dienu laikā no attiecīga rakstiska [ Komersanta nosaukums ] pieprasījuma saņemšanas.

  - PSO ir tiesības iepazīties ar pretendentu izvēles principiem un noteikumiem, pretendentu iesniegto dokumentāciju, izvēles procesa norisi un piedalīties pretendentu atlasē bez lēmējtiesībām.

  - 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad [ Komersanta nosaukums ] ir informējusi PSO par iepirkuma procedūras rezultātā izvēlēto Pieslēguma ierīkošanas būvkomersantu, un iesniedzis PSO visu piedāvājuma dokumentāciju saskaņā ar PSO iepirkuma dokumentācijas prasībām, PSO izvērtē [ Komersanta nosaukums ] iesniegtā piedāvājuma atbilstību PSO izvirzītajām prasībām un atbilstības gadījumā pieņem lēmumu par līguma slēgšanu ar [ Komersanta nosaukums ] izvēlēto Pieslēguma ierīkošanas būvkomersantu vai sniedz motivētu atteikumu

  - Puses vienojas, ka 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad PSO ir pieņēmis šīs Vienošanās 3.5.punktā minēto lēmumu un par to informējis [ Komersanta nosaukums ], PSO un [ Komersanta nosaukums ] noslēdz Pieslēguma līgumu, kurā nosaka Pieslēguma vietu, elektroietaišu piederības robežu, Pieslēguma maksu, Pieslēguma samaksas termiņus un Pieslēguma ierīkošanas termiņus, Pieslēguma līguma izpildes nodrošinājuma apmēru, PSO un [ Komersanta nosaukums ] pienākumus un tiesības, kas saistītas ar Pieslēguma ierīkošanu, kā arī nosacījumus ierīkotā Pieslēguma pieslēgšanai elektroenerģijas pārvades sistēmai.

  - [ Komersanta nosaukums ] nodrošina PSO zemes gabalu Pieslēguma elektroiekārtu izvietošanai, ja tāds nepieciešams, un noslēdz zemes gabala pirkšanas pārdošanas līgumu vai apbūves tiesību līgumu līdz Pieslēguma līguma noslēgšanai.

  - 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad starp PSO un [ Komersanta nosaukums ] ir noslēgts Pieslēguma līgums un [ Komersanta nosaukums ]  ir iesniegusi PSO Pieslēguma līguma izpildes nodrošinājumu, PSO noslēdz līgumu ar [ Komersanta nosaukums ] izvēlēto Pieslēguma ierīkošanas būvkomersantu. Šajā punktā minētais termiņš PSO ir saistošs, ja līgums ar [ Komersanta nosaukums ]] izvēlēto Pieslēguma ierīkošanas būvkomersantu tiek noslēgts iepirkumu dokumentācijai pievienotajā redakcijā. PSO nav pienākuma slēgt līgumu ar [ Komersanta nosaukums ] izvēlēto Pieslēguma ierīkošanas būvkomersantu, ja [ Komersanta nosaukums ] iepirkumā nav ņēmusi vērā kādu no šīs Vienošanās 3.2.punktā minētajiem nosacījumiem.

- Būvprojekta ekspertīze un Būvdarbu būvuzraudzība.

  - Puses vienojas, ka būvprojekta ekspertīzes veicēju un būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumu sniedzēju izvēlas PSO vai [ Komersanta nosaukums ], noslēdzot par to atsevišķu rakstisku vienošanos. Puses apzinās, ka Pieslēguma ierīkošana nav iespējama, ja nav noslēgts līgums ar atbilstošu komersantu par būvprojekta ekspertīzes veikšanu un būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu. Būvprojekta ekspertīzes un būvdarbu būvuzraudzības izmaksas sedz [ Komersanta nosaukums ].

- Pušu atbildība.

  - Ja pēc Vienošanās parakstīšanas notiek Pieslēguma ierīkošanas ierosinātāja maiņa vai kāda no Pusēm vēlas no šīs Vienošanās izrietošās saistības (tiesības un pienākumus) nodot citai personai, tad šī Puse par to paziņo otrajai Pusei un Puses kopīgi rakstveidā vienojas par turpmāko rīcību. Šādā gadījumā Vienošanās, kas tiek slēgta ar Pieslēguma ierīkošanas tiesību un saistību pārņēmēju ir spēkā ne ilgāk kā 3 gadi, no šīs Vienošanās ar primāro Pieslēguma ierīkošanas ierosinātāju spēkā stāšanās dienas. No šīs Vienošanās izrietošo saistību izpildes 3 gadu termiņš nepagarinās.

  - Ņemot vērā, ka Vienošanās noteikto abu Pušu saistību izpilde ir tieši atkarīga no savstarpējās Pušu sadarbības, Puses apņemas iespēju robežās maksimāli īsos, reāli iespējamos termiņos veikt visas nepieciešamās darbības, no kurām atkarīga otras Puses šīs Vienošanās saistību izpilde.

- Vienošanās spēkā stāšanās, izbeigšanas un izmaiņu kārtība.

  - Vienošanās stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā 3 gadi.

  - Vienošanās var tikt izbeigta pirms šīs Vienošanās 6.1.punktā minētā termiņa, ja Puses rakstveidā vienojušās par tās izbeigšanu.

  - PSO paziņo par Vienošanās vienpusēju izbeigšanu pirms šīs Vienošanās 6.1. punktā minētā termiņa šādos gadījumos:

    - Ekonomikas ministrijas [ datums ] lēmums [ lēmuma numurs ] par atļauju jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai ir zaudējis spēku;

    - [ Komersanta nosaukums ] neievēro kādu no šajā Vienošanās noteiktajiem termiņiem. Šādā gadījumā PSO par Vienošanās vienpusēju izbeigšanu paziņo 30 dienas iepriekš. PSO nav pienākuma segt jebkādus iespējamos izdevumus, kas [ Komersanta nosaukums ] varētu būt radušies Tehnisko prasību īstenošanā.

    - [ Komersanta nosaukums ], tā dalībniekiem vai pārstāvjiem piemērotas starptautiskās sankcijas un nacionālās sankcijas (tai skaitā tādas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kuras saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem būtiski ietekmē finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku vai finanšu un kapitāla tirgus intereses) Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un uz tā pamata izdotu tiesību aktu izpratnē.

    - [ Komersanta nosaukums ] ir atsaucis pieteikumu Pieslēguma ierīkošanai vai PSO ir anulējis [ Komersanta nosaukums ] izsniegtās Tehniskās prasības.

  - Ja Vienošanās tiek izbeigta kādā no šīs Vienošanās 6.3. punktā minētajiem gadījumiem, [ Komersanta nosaukums ] sedz visas PSO līdz Vienošanās izbeigšanās radušās izmaksas.

- Nepārvarami, ārkārtēja rakstura apstākļi.

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Vienošanās pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ, kuru darbība sākusies pēc Vienošanās parakstīšanas.

  - Pie šādiem nepārvaramiem, ārkārtēja rakstura apstākļiem, kurus Puses nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst pieder dabas katastrofas (ugunsgrēki, plūdi, zemestrīces u.c.), sociālie konflikti (streiki, boikoti, militāras operācijas, blokāde, teroristu uzbrukumi u.c.),  valsts vai pašvaldību institūciju pieņemtie lēmumi.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot nepārvaramās varas apstākļus un pamatojumu, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā piecu kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kurā šie apstākļi iestājušies.

- Strīdu izskatīšanas kārtība.

  - Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties Vienošanās izpildes gaitā vai atsevišķu Vienošanās nosacījumu izpratnē, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā.

  - Ja viena mēneša laikā no strīda rašanās brīža vienošanās netiek panākta, Puses strīdu risina Latvijas Republikas tiesu instancēs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Papildus noteikumi.

  - Parakstītā Vienošanās pilnībā apliecina Pušu saistības.

  - [ Komersanta nosaukums ] ir pienākums šīs Vienošanās spēkā esamības laikā ar PSO noslēgt Pieslēguma līgumu.

  - Visi grozījumi un papildinājumi Vienošanās stājas spēkā tikai pēc to rakstiskas noformēšanas un abpusējas parakstīšanas, un kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.

  - Jautājumi, kas šeit nav atrunāti, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Jebkuri Pušu paziņojumi, informācija utt. tiek sūtīta uz šādām Pušu adresēm šādām Pušu kontaktpersonām:

| PSO: AS "Augstsprieguma tīkls" Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073 Attīstības departamenta vadītājam Kasparam Krustkalnam E-pasts: ast@ast.lv | [ Komersanta nosaukums ]: [ Komersanta juridiskā adrese ] [ Kontaktpersonas amats ] [ Kontaktpersonas vārds un uzvārds ] E-pasts: [ e-pasts ] |
| --- | --- |

  - Puse nekavējoties rakstveidā paziņo otrai Pusei, ja mainījusies kāda no šīs Vienošanās 9.5. punktā minētā informācija. Ja mainās Pušu kredītiestādes konta numurs, par minēto noformējami un abpusēji parakstāmi Vienošanās grozījumi.

  - Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu. PSO ar drošu elektronisku parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanos piecu darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz [ Komersanta nosaukums ] e-pasta adresi: [ e-pasts ] . Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:

| PSO: AS "Augstsprieguma tīkls" Vienotais reģistrācijas Nr. 40003575567 Dārzciema iela 86, Rīga, LV – 1073 PVN maks.Nr. LV 40003575567 AS "SEB banka" SWIFT: UNLALV2X Konta Nr. LV55UNLA0050000858505 E-pasts: ast@ast.lv | [ Komersanta nosaukums ]: [ komersanta rekvizīti ] |
| --- | --- |
| (dokuments parakstīts ar elektronisko parakstu, parakstītāja Vārds un Uzvārds ir norādīts elektroniskajā parakstā) |  |